Mémorandum

À :	Jean, Michel, Philippe

Cc :	Colette

De :	R. Cl. Gastout

Date :	30/07/2026

Objet :	Walhain - Compte rendu de réunion du 15/05/2007 avec l'architecte Birgir Johansson (Alternance)

| Birgir Johansson (BJ) s'est rendu à la Commune de Walhain et y a discuté avec l'architecte communal (AC) (voir son mail du 08/05); les éléments principaux sont: |  |
| --- | --- |
| - il n'y a pas de prescription d'urbanisme particulière (il faut que la construction s'intègre dans l'environnement) mais l'AC ne se prononce sur rien et se retranche derrière l'avis du Collège Communal (CC) qu'il faut consulter à chaque étape, |  |
| - à priori, le CC n'est pas favorable ni aux appart. ni aux constructions contemporaines, ni aux plateformes (terrasses); | - abandonnons la construction contemporaine pour une plus classique - ne faisons pas de plateformes - mais il faut des appartements |
| - il faut 2 emplacements de parking par logement !! (8 emplacements si 4 appart); les garages en sous-sol sont aléatoires la pente d'accès étant fort limitée (2% ?); idée de faire un car-port le long du mur Bogniez; | - abandonnons les garages en sous-sol - pas trop d’occupation de sols pour simple parking |
| BJ part du principe qu'à la campagne chaque logement doit avoir son jardin ou sa terrasse; par contre le jardin de la maison actuelle doit être réduit. | Ce sont de petits appartemenrs (2 chambres) donc des célibataires, couple, ou couple 1 enfant. Donc location pour 1, 2, 3 ans… Donc jardin accessoire. Ok pour réduire le terrain de la maison actuelle, une partie doit compléter la parcelle le long de Bogniez |
| 1° variante: |  |
| construction en longueur bloc 4 appart avec étage supérieur duplex + terrasse; ce sera la variante la + difficile et la + longue à faire passer car: |  |
| - bloc massif, hauteur du faîte, | - faîte au même niveau que la maison actuelle |
| - terrasse avec vue plongeante chez le voisin; | - pas de terrasse |
| 2° variante: | Trop risqué dans un premier temps |
| construction de plusieurs (3 ou 4) blocs de 2 appart dont un contre le mur Bogniez (amélioration look et bruit); ceci est + dans le style construction individuelle mais coûtera + cher au m² habitable; chaque bloc comporterait deux logements imbriqués sur deux niveaux, partie rez, partie étage; chaque logement pourrait avoir un petit jardin privatif; | Il faudra de toute façcon trouver une solution pour la parcelle grange+atelier Dans un deuxième temps on peut penser à la parcelle le long de Bogniez, et même à l’arrière |
| 3° variante: | Trop chère dans un premier temps |
| supprimer la maison et faire un bloc d'appart (7 ? de tailles différentes sur 2 niveaux) en L à rue et le long du mur Bognez avec petits jardins privatifs pour les rdc et terrasses + jardin collectif pour les autres et éventuellement garage en sous-sol; cette troisième variante est la + chère mais est + homogène et permet de fixer les loyers à un niveau + élevé car l'ensemble serait + attrayant; | Si le premier bloc marche, on peut alors décider de garder ou de supprimer la maison actuelle et d’augmenter tous les loyers si la solution est belle et homogène |
| La sélection de la solution doit se faire sur base d'une analyse multicritères et d'un chiffrage économique coût / rendement. | Pour moi l’essentiel est de faire des appart de 80 à 90 m², avec 2 chambres (9 et 11 m²) living de 35 m², cuisine de 8 m², sdb 10 m² |

Pour moi, dans l’état actuel de nos connaissances, je ne vois aucun avantages à penser maintenant à réunir toutes les parcelles et à faire un plan d’ensemble, sauf si il y avait possibiliteé de faire une construction à l’intérieur  en plus des constructions en front de rue. … mais je doute de la faisabilité d’une telle solution.

Confidentiel

Bien entendu, en toute généralité on a une possibilité de construire

- à coté de Bognez

- et sur la parcelle Sud,

mais on peut réaliser cela séparément