Gastout & Co

Av Xavier Henrard, 49

1150 Bruxelles

Le 15 avril 2008

Thomas & Piron s.a.
Bierges
attn Mr Noël Panier

Messieurs,

conc.: N/ projet d'immeuble à Perbais / Walhain St Paul

Suite à notre lettre du 8 mars, portant sur les répercussions financières annoncées de la mise en application de la nouvelle réglementation en matière de transmission sonore et sécurité de vitrage, nous nous sommes rencontrés ce 14 avril pour clarifier quelque peu votre devis complémentaire daté du 5 mars.

Nous savons maintenant que les 90.423 € HTVA annoncés sont en partie seulement (30 à 40.000 €) dus à l'application de la nouvelle norme, le solde, soit environ 50 à 60.000 €, étant dus à un accroissement de la superficie bâtie par rapport au référentiel ayant servi à l'établissement du devis initial.

Donc en revenant à une superficie bâtie de 182 m², votre devis corrigé par l'application de la nouvelle norme serait au maximum de 512.000 € (TTC) + (30 …. 40000 €) x 1.21, soit entre 548.000 et 560.000€ TTC.

Nous avions toutefois déjà constaté que votre analyse des solutions aux problèmes n'était pas optimale et que donc une solution économiquement meilleure pourrait réduire ce supplément; nous fixons dès lors le plafond maximum final de l'investissement à 550.000 € TTC , soit 40.000 € au delà du plafond que nous nous étions fixé.

En cas d'accord de votre part sur ce plafond, nous vous proposons de continuer la convention d’étude avec le planning suivant:

- Semaine  x

- Semaine 17, une réunion pour examiner un plan que vous aurez dessiné suivant notre Email du 21 mars et annexes,

- Semaine 20, présenter le dossier de demande de construire à la commune.

Nous souhaiterions vivement rattraper une partie du retard accumulé dans le déroulement de notre projet.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de notre considération distinguée.

pour Gastout & Co,
									R. Cl. Gastout